Załącznik nr 4

PROJEKT UMOWY

Z dnia ……………………………r. dotyczący realizacji dzieła konserwatorskiego
pn. Kruszyny, kościół pw. Św. Mikołaja z I poł. XIV w. - prace konserwatorskie przy elewacji

Dnia …………………………………….r. w Kruszynach, pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez: - ……………………………..……………………………………….

zwanym w dalszej części „Zamawiającym” a

………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez: - ............................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§1

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać zamawiającemu dzieło konserwatorskie chronione prawem autorskim następującego rodzaju:

Kruszyny, kościół pw. Św. Mikołaja z I poł. XIV w. - prace konserwatorskie przy elewacji, współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Prace zakładają:

Wątek ceglany:

1. Usunięcie wtórnej cementowej rozkruszonej spoiny

2. Usunięcie cegły o licu zniszczonym powyżej 70%, spękanej oraz posiadającej inne defekty uniemożliwiające dalszą eksploatację.

3. Oczyszczenie powierzchni cegły

4. Odsolenie obszarów zasolonych

5. Uzupełnienie wątku nowym materiałem ceramicznym

6. Wzmocnienie cegły o osłabionym spieku

7. Uzupełnienie drobnych ubytków ceramiki

8. Uzupełnienie spoiny

9. Scalenie kolorystyczne wątku

10. Hydrofobizacja wątków spływowych

Tynki:

11. Usunięcie wtórnych tynków cementowych

12. Uzupełnienie ubytków i ich rekonstrukcja

13. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową. 
Zakres prac do wykonania określa przedmiar

§2

Termin przekazania dzieła Zamawiającemu strony ustalają na dzień 30.09.2020 r.

§3

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zadania  m.in. za: materiały, rusztowania, noclegi pracowników, zabezpieczenie placu budowy, utylizacja gruzu itp.

§4

- Wynagrodzenie strony ustalają w wysokości ………………………………….brutto (słownie:…………………………………………………………………………………………………… 00/100),

- Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy na podstawie faktur VAT na numer rachunku:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

§5

Zleceniodawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest:

- przekazać Wykonawcy obiekt i umożliwić mu dostęp do placu budowy

- udostępnić Wykonawcy bezpłatnie podłączenie do źródeł energii elektrycznej

§6

Wykonawca zapewnia ………………….. gwarancję na wykonane prace i zobowiązuje się do naniesienia w okresie gwarancyjnym nieodpłatnie wszelkich poprawek. Gwarancja nie obejmuje zniszczeń powstałych w następstwie zdarzeń losowych (np.: zalanie lub pożar oraz wynikających z wszelkiego rodzaju aktów wandalizmu), a także będących efektem niewłaściwego użytkowania obiektu, niezgodnego z zaleceniami dla użytkownika.

§7

- Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem robót uzgodni ze Zleceniodawcą poczynania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy na budowie tj. przepisów BHP, przepisów p.poż. oraz środki zmierzające do zabezpieczenia mienia i zabezpieczenia dostępu do placu budowy.

- Wykonawca uporządkuje teren budowy po zakończeniu zadania.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia oraz niezbędne środki do wykonania robót objętych niniejszą umową.

Wykonawca oświadcza, że prace wykona fachowo, sumiennie i zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i normami oraz sztuką konserwatorską.

§ 8

Przy odbiorze prac Zleceniodawca zobowiązuje się przejrzeć efekty wykonanych prac na obiekcie. Ewentualne wady lub usterki wpisuje się do protokołu odbioru, strony zaś w porozumieniu ustalają termin ich usunięcia. Żądanie dokonania przeglądu i przeprowadzenia odbioru technicznego Wykonawca przekazuje Zleceniodawcy w terminie 5 dni od zakończenia robót.

§9

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca wypłaci Wykonawcy kwotę stanowiącą 5% zawartej umowy, tytułem rekompensaty oraz wypłaci wynagrodzenie równe części wykonanych prac, do których realizacji nie ma zastrzeżeń.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca wypłaci Zleceniobiorcy kwotę stanowiącą 5% zawartej umowy, tytułem rekompensaty.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa autorskie, ustawy o ochronie dóbr kultury.

§11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

§12

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Konserwatora oraz jednym dla Zamawiającego.

Wykonawca									Zamawiający

(podpis-pieczątka)								(podpis-pieczątka)